UWAGA! To jest wzór umowy. Informacje napisane kursywą są opcjonalne.

U M O W A

Niniejsza umowa ("Umowa") została zawarta dnia ............................................................ pomiędzy:

.......................................................zamieszkałym w ...........................................................

zwanej  w treści umowy Inwestorem

a

............................ zamieszkałym w .......................................................................................

zwanym w treści umowy Twórcą

§ 1

Przedmiot Umowy

Inwestor zleca a Twórca zobowiązuje się do wykonania w zamian za wynagrodzenie

przewidziane w niniejszej Umowie następujących prac:

- Projektu przebudowy i aranżacji wnętrz domu („Projekt")

znajdującego się w ..................................................................... o powierzchni....................

- Nadzór nad pracami wykończeniowymi i wyposażeniem

§ 2

Projekt Aranżacji

1. Projekt zostanie przygotowany na podstawie zapotrzebowania określonego przez Inwestora stanowiącego

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2. W dniu podpisania Umowy, Inwestor przekaże Twórcy istniejącą dokumentację budowlaną projektu architektonicznego w 1 egzemplarzu.

- Twórca zobowiązuje się w do wykonania Projektu składającego się z następujących elementów:

a). Inwentaryzacji domu w postaci rysunków w skali 1:50 przedstawiających rzuty projektowanych pomieszczeń

b) Projektu aranżacji wraz z ewentualnym nowym  układem ścianek działowych wraz z wytycznymi do zmian instalacji c.o.,  wod-kan i elektrycznej

Projekt zostanie zaprezentowany w formie rysunków w skali 1: 50 przedstawiających rzuty wszystkich pomieszczeń

c) Projektów szczegółowych wraz z doborem sprzętów i materiałów wykończeniowych dotyczących:

- przebudowy i zagospodarowania garażu, pralni i kotłowni

- zabudowy i aranżacji  tarasu wraz z przebudową wejścia

- przebudowy  korytarza na parterze

- przebudowy i aranżacji gabinetu i sypialni rodziców

- przebudowy i aranżacji  łazienek wraz ze zmianą wejścia na strych

- przebudowy i aranżacji sypialni na piętrze

- aranżacji gabinetu na piętrze

- elementów stałej zabudowy – szafy, garderoba, meble łazienkowe itp.

- projekt schodów wejściowych do budynku i zejściowych do ogrodu wraz z projektem balustrad

Projekt zostanie zaprezentowany w formie rysunków w skali 1: 20 przedstawiających widoki i rzuty i wizualizacji wybranych pomiszczeń

Termin wykonania prac projektowych ustala się na :

Etap I. Inwentaryzacja projektowanych pomieszczeń w ciągu .... tygodni od dnia podpisania umowy

Etap II. Projekty przebudowy, zabudowy i aranżacji wstępnej garażu, piwnic i parteru do

dnia..................................

Etap III. Projekty szczegółowe aranżacji parteru oraz projekt zabudowy tarasu do dnia ........................

Etap IV. Projekt przebudowy i aranżacji piętra do dnia .....................................

2

4. Inwestor zobowiązuje się do współdziałania z Twórcą przy powstaniu Projektu poprzez dokonywanie wspólnych

uzgodnień co do funkcjonalności i wyglądu, także drogą mailową.

5. Projekt zostanie przekazany w postaci wydruków lub drogą mailową w postaci opisanych rysunków zapisanych w formacie pdf .

6. Otrzymanie przez Inwestora któregokolwiek z elementów Projektu zostanie potwierdzone podpisaniem rysunku bądź mailem zwrotnym.

7. Inwestor ma prawo do zgłoszenia uwag i propozycji zmian do Projektu w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania. Twórca jest zobowiązany do przedstawienia ostatecznego Projektu, uwzględniającego zgłoszone uwagi i propozycje zmian w możliwie najpełniejszym zakresie, w terminie jak najszybszym nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia.

8. W zamian za zapłatę wynagrodzenia należnego za Projekt oraz pod warunkiem jego zapłaty Twórca przenosi na Inwestora autorskie prawa majątkowe do Projektu.

§ 3

Nadzór nad pracami wykończeniowymi i wyposażeniem

1. Nadzór obejmuje świadczenie następujących usług:

a) przedstawienie/przygotowania kosztorysów prac i materiałów oraz przygotowanie harmonogramu  prac

wykończeniowych;

b) organizację prac wykończeniowych

c) pomoc w wyborze ekip i wykonawców poszczególnych etapów prac wykończeniowych,

d) koordynowania prac wykonawców;

e) sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz sprawowanie kontroli nad wykonawcami prac

wykończeniowych pod kątem realizacji warunków umów zawartych z wykonawcami ;

f) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, usunięcia  wad oraz rozliczania prac nadzorowanych

wykonawców;

g) dokonywania zakupów materiałów  wykończeniowych oraz elementów wyposażenia wnętrz w imieniu i na

rzecz Inwestora;

h) negocjowania cen i rabatów na rzecz Inwestora;

i) zapewnienie, o ile zaistnieje taka konieczność, konsultacji dotyczących projektów branżowych.

2. Twórca rozpocznie świadczenie usług nadzoru od dnia podpisania Umowy i będzie świadczył do daty zakończenia prac wykończeniowych w domu.

§ 4

Wynagrodzenie i zaliczki

- Z tytułu wykonania Inwentaryzacji  i Projektu Inwestor zapłaci wynagrodzenie w wysokości .............. (słownie: ......................) tj...............zł x .............m2 w następujących ratach :

a) ................... zł  płatne w dniu podpisania Umowy tytułem zaliczki tj. 20% całości wynagrodzenia za projekt;

b) .................. zł  płatne w dniu przekazania Etapu II

c) ................... zł  płatne w dniu przekazania Etapu III

d) ..................... zł płatne w dniu przekazania Etapu IV

2.  Z tytułu prowadzonego Nadzoru nad pracami wykończeniowymi i wyposaźeniem Inwestor zapłaci wynagrodzenie w wysokości ..........................................

3

Płatności z tytułu nadzoru będą zgodne z przedstawionym przez Twórcę rozliczeniem wydatków za każdy miniony miesiąc do 5 dnia roboczego każdego miesiąca; począwszy od pierwszych poczynionych konsultacji i zakupów aż do całkowitej realizacji inwestycji.

Twórca do 5 dnia roboczego każdego miesiąca będzie przedstawiał rozliczenie wydatków poniesionych w danym miesiącu oraz przewidywanych wydatków na miesiąc następny.

Rozliczenie będzie przekazywane w formie pisemnej (lista wydatków, oryginały faktur i rachunków).

3. Inwestor upoważnia Twórcę do dokonywania rozliczeń z wykonawcami  za nadzorowane przez Twórcę

w imieniu Inwestora prace.

4. Wypłata wynagrodzenia dla wykonawcy może nastąpić po wykonaniu przez niego etapu robót zgodnie z obowiązującymi Projektami, harmonogramem i kosztorysem i po odbiorze prac przez upoważnione osoby.

5. Prace dodatkowe nie wymienione w kosztorysie wstępnym rozliczane będą wg dalszych ustaleń.

6. Wypłata wynagrodzenia i zaliczek zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Twórcę rachunek bankowy.

7. Podane ceny to ceny netto rodzaj rachunku do uzgodnienia

8. W przypadku opóźnień w płatnościach przewidzianych powyżej:

a) Twórca, zachowując wszelkie roszczenia przewidziane przepisami prawa, może wstrzymać Prace i nie wydawać ich wyników;

b) terminy do wykonania poszczególnych Prac ulegają odpowiedniemu przedłużeniu.

§ 5

Odpowiedzialność i rozwiązanie

1.	Twórca będzie odpowiedzialny wobec Inwestora za wszystkie szkody poniesione przez Inwestora w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Twórcę, powstałe na skutek naruszenia postanowień niniejszej Umowy, o ile szkoda powstała na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Twórcy.

2. Umowa może zostać rozwiazana przez którąkolwiek ze stron ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę, o ile po otrzymaniu pisemnego powiadomienia określającego to naruszenie, Strona naruszająca nie naprawi takiego naruszenia w terminie określonym przez drugą Stronę. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno zostać skierowane do drugiej Strony na piśmie i wskazywać rodzaj naruszenia.

§ 6

Postanowienia różne

1.	Twórca ma prawo przy wykonaniu Umowy posługiwać się innymi osobami. Za działania lub zaniechania tych osób odpowiada jak za swoje własne.

2.	Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach.

Inwestor							                           Twórca

..................................................					                    ....................................................